**GI.271.6.2017** Przytuły 19.06.2017r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel: 512-413-016

fax: 86 217 70 03

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

E-mail: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

Strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

**I Przedmiot zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach** w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiar robót i specyfikacja techniczna stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wymagania organizacyjne :

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów i wc. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołaceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.

**II Termin wykonania zamówienia:** do dnia 15.09.2017r.

**III Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L p.** | | **Nazwa kryterium** | | **Waga** | |
| 1. | | Cena ofertowa brutto (C) | | 60 % | |
| 2. | | Okres gwarancji (G) | | 40 % | |
| **RAZEM** | | | | **100 %** | |

**1. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium cena (C):**

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:

C min.

C n = x 100 x 60 *%*

C bad.

gdzie:

C n - ilość punktów oferty badanej kryterium C,

C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert, C bad. - cena brutto oferty badanej,

100 - wskaźnik stały,

60 % - waga kryterium.

**2. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium okres gwarancji (G):**

Na wykonane roboty zamawiający wymaga minimum 36 - miesięcznej gwarancji- jest to minimalny okres gwarancji.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:

G bad.

G n = x 100 x 40 %

G max.

gdzie:

G n - ilość punktów oferty badanej kryterium G,

G max. - najdłuższy punktowany okres gwarancji (w miesiącach - 60 miesięcy),

C bad. - okres gwarancji (w miesiącach) oferty badanej,

100 - wskaźnik stały,

40 **%** - waga kryterium.

**Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie punktowany.**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie zanan oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach według wzoru:

P = C + G gdzie:

P - łączna ilość punktów przyznana ofercie,

C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,

G - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.

**IV Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :**

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

**V Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:**

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
3. Wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
4. Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
5. Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na budowie, remoncie lub wymianie dachu z pokryciem w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 3,
6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz i dokumenty muszą potwierdzać, że **kierownik budowy** posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami określonymi przedmiotem zamówienia – zał. nr 4,
7. Oświadczenie – zał. nr 6.

**VI Warunki umowy:**

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.

**VII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia:**

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w zapytaniu ofertowym będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy nr 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010 zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach”.

**VIII Okres gwarancji :** od 36 do 60 miesięcy.

**IX Sposób przygotowania ofert:**

1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i dokonaną wizję lokalną w/w obiektu.
3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "**Oferta na wymianę pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach”**.

**X Miejsce i termin złożenia ofert:**

Ofertę należy złożyć do dnia 3.07.2017 roku, do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, sekretariat (I PIĘTRO)

**XI Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy,
2. Załącznik nr 2 - przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na remoncie dachu z wymianą pokrycia dachowego w okresie ostatnich 5 lat,
4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
5. Załącznik nr 5 - wzór umowy.